# ASTRA STEP01 | Contract Freeze Review

Addendum V3 — Dokumen Review · 9 Oktober 2026 WIB

## G1A BLOCKED — G2 NOT_STARTED — CODING PROHIBITED

# Ringkasan

STEP01 dapat dilanjutkan secara aman sebagai perencanaan. Berkas Master V2/layout/animation engine/duration/prompt sudah ditemukan, sehingga B01 bagian pencarian SOURCE_LOCATED; tetapi dokumen mentah tidak diunggah publik, dan persetujuan scope sumber masih harus ditutup.

Addendum ini menyelesaikan bagian aturan yang langsung didukung sumber, menyediakan 21 kandidat arah untuk ditinjau, 20 keputusan/status serta tujuh contoh rounding. Tidak memalsukan registry, tes atau keputusan pengguna.

G1A SPEC BLOCKED karena B02 (FAST/SLOW dan arah kanonis) dan B06 (allowlist/limits/alias/edge policy); B03 host, B04 UI, B05 dependency tetap OPEN. SOL coding dilarang.

# Kebijakan parsing dan kompatibilitas yang didukung dokumen

EDIT_PLAN v2 top-level dari sumber S01: schema_version, project_id, revision, canvas, sources, profiles, assets, scenes, render, validation, provenance. Field render dan validation tetap dibaca secara kompatibel namun render adalah legacy hint dan validation input bukan runtime PASS.

ANIMATION_PLAN v1 top-level: schema_version, project_id, edit_plan_revision, revision, mode, animation_profile, project_seed, decisions, provenance. Tiap keputusan punya scene_id, asset_id, preset, speed, direction, locked; mode BOTH tunggal wajib.

JSON harus UTF-8 strict, tanpa komentar/trailing comma, dan duplikasi key pada objek bersarang ditolak. Simpan kedua file raw SHA-256; hash profil layout/registry harus cocok versi yang dipakai.

Set pasangan scene_id/asset_id yang tampil dalam EDIT_PLAN harus tepat sama dengan decision pada ANIMATION_PLAN. Dua appearance asset yang sama pada scene yang sama tanpa ID kemunculan berbeda dilarang—pecah scene/beat sebelum import.

Periksa ID scene dan asset, slot SINGLE atau pasangan LEFT+RIGHT pada DOUBLE, integer nonnegatif start/end dan [start,end); tidak boleh ada field efek atau speed terselip di EDIT_PLAN scene/assets.

Kebijakan unknown fields perlu menjaga kompatibilitas V2: larang field yang secara eksplisit dilarang termasuk enter_effect/exit_effect dan direction/speed di EDIT_PLAN. Untuk nested atau vendor metadata lainnya jangan putuskan additionalProperties:false global dari contoh JSON semata tanpa menyusun allowlist dari source.

# Frame math yang dapat disahkan tanpa host

Keputusan V2: frame = round_half_up(milliseconds * fps_num / (1000 * fps_den)). Untuk integer ms>=0 dan fps_num/fps_den positif, implementasi integer: floor((2*milliseconds*fps_num + 1000*fps_den) / (2000*fps_den)). Jangan konversi frame input yang sudah integer berulang kali.

Pada 30/1fps: 16 ms→0 frame; 17 ms→1 frame; tepat 50 ms (1.5 frame)→2 frame; 1000 ms→30 frame. Gunakan integer besar atau overflow guard, bukan floats yang menumpuk.

Validasi asset clip D=end-start. Jika D < IN+OUT, fail E_TIME_006/E_ANIM_PRESET sesuai taxonomy; tidak random ulang, menghapus OUT, masuk Enter-only, mengganti Fade atau mengubah speed. D==IN+OUT lolos formula minimum Master V2 namun kebijakan minimum HOLD visual tetap menjadi catatan QA.

Frame sequence tidak sama dengan keyframe host/ticks. Premiere bridge harus mengukur timebase yang sebenarnya pada exact build 24.x; bila belum verified, host build tidak boleh berjalan.

# Source-based mapping arah dan speed

Dari 21 preset, hanya FADE direction=NONE disebut eksplisit oleh Master V2. Sumber Engine menjelaskan gerakan masing-masing, tetapi tidak menetapkan serialisasi token yang konsisten dengan tiga contoh Master V3.

File STEP01_DIRECTION_CANDIDATES.csv merinci 21 families, opsi arah semantik menurut sumber, usulan token stabil, dan status. Tidak satu pun alias boleh otomatis dinyatakan production VERIFIED.

MEDIUM memiliki 21 pasangan IN/OUT frame rujukan dari S04 dan sudah dicatat di STEP01 V2. Angka tersebut bukan konstanta Canva dan belum lolos QA visual Premiere. FAST/SLOW tidak punya matriks per preset yang disahkan.

Opsi keputusan yang paling konservatif untuk MVP: hanya terima speed MEDIUM; jika input memilih FAST/SLOW, fail-closed dengan pesan koreksi dan tanpa perubahan JSON otomatis. Ini masih membutuhkan persetujuan eksplisit pengguna sebagai batas MVP.

# SRT dan keterlacakan

Gunakan EXACT_WORD hanya untuk kata dengan timestamp verified, EXACT_CUE pada batas cue, APPROX_REVIEW sebagai preview/review only, UNRESOLVED memblokir assembly. Alias istilah V3 ESTIMATED_FROM_AUDIO perlu pemetaan yang disepakati tanpa meningkatkan tingkat kepastian.

Frasa berulang mengharuskan occurrence/source_span agar pemetaan tidak melompat ke cue yang salah. Perubahan hash SRT/audio/JSON sesudah review wajib membatalkan READY.

Gap antarscene tidak diisi dengan keputusan kreatif baru; gunakan transition_policy yang sah dari EDIT_PLAN. SRT/audio tetap menjadi sumber durasi, bukan jumlah frame gambar terakhir.

# Keselamatan project dan host

CREATE_NEW_SEQUENCE adalah mode awal. Mutasi hanya sesudah seluruh input, registry, layout, media dan host capability lolos preflight; project tersimpan; operator menyetujui target sequence dan cache. Tidak menjalankan placeholder, overlay baked pengganti atau preset yang tidak lolos.

Journal operasi dicatat sebelum host mutation dan diverifikasi melalui readback. Sequence parsial tidak dihapus, tidak di-retry otomatis dan tidak menimpa edit manual. Cache linked hanya direlink setelah hash cocok.

Pengujian unit atas formula dan rencana fixture tidak membuktikan Premiere. G3–G9 memerlukan exact host build, foto/video/repro, native keyframe readback, alpha proof, timing dan ekspor Premiere nyata.

# Kondisi penutupan STEP01

G1A bisa diajukan PASS hanya setelah user/reviewer menyetujui arah kanonis per preset, opsi MEDIUM-only atau matriks FAST/SLOW, unknown-field/alias/limits, sumber turunan vs archival raw, dan kelengkapan kontrak STEP01 DOCX.

Jika keputusan ditunda, pertahankan BLOCKED dan catat siapa pemilik keputusan. Jangan mengarang DEFAULT dari contoh; jangan beralih STEP02 hanya karena dokumen ini selesai.

Setelah G1A PASS dan perintah lanjut sesuai workflow, STEP02 membuat prompt gambar UI lalu STOP; seluruh gambar final disetujui, diarsipkan ke UI_REFERENCE_FINAL.docx sebelum SOL membuat kode.

# 20 keputusan dan status

D01 Conserve source-compatible top-level EDIT_PLAN fields. Status: SOURCE_SUPPORTED. Can disallow absence without changing V2

D02 Conserve source-compatible ANIMATION_PLAN fields. Status: SOURCE_SUPPORTED. Preserve V1 schema

D03 Use no split IN/OUT fields. Status: SOURCE_SUPPORTED. E_ANIM_MODE on split fields

D04 Half-open frame intervals. Status: SOURCE_SUPPORTED. [start,end), start<end

D05 SRT ms-to-frame round_half_up. Status: SOURCE_SUPPORTED. Integer rational formula in addendum

D06 No HOLD required if D==IN+OUT. Status: SOURCE_DERIVED_PROPOSED. Confirm minimal visual HOLD policy separately

D07 No automatic clip shorten/speed change. Status: SOURCE_SUPPORTED. Do not use legacy duration sheet exception

D08 Strict duplicate JSON object key handling. Status: SOURCE_SUPPORTED. Reject any repeated object key, including nested

D09 Unknown field allowlist schema. Status: PROPOSAL_NEEDS_SIGNOFF. Forbid reserved animation fields; preserve documented optional V2 extension keys

D10 Direction canonical tokens per preset. Status: PROPOSAL_NEEDS_SIGNOFF. See 21-row direction candidates, no auto alias in production yet

D11 Only MEDIUM while FAST/SLOW unresolved. Status: OPTION_NEEDS_USER_APPROVAL. Restrict other speeds via explicit E_ANIM_PRESET until per-preset maps certified

D12 Review-labeled ambiguous SRT mapping. Status: SOURCE_SUPPORTED. V3 ESTIMATED_FROM_AUDIO mapping requires explicit alias decision

D13 Renderer output hint is legacy only. Status: SOURCE_SUPPORTED. Premiere exports final MP4

D14 Never assume Premiere tick timebase. Status: SOURCE_SUPPORTED_HOST_PENDING. G3 host real proof remains OPEN

D15 Numeric resource ceilings. Status: PROPOSAL_NEEDS_SIGNOFF. Record protective constants only after ADR review

D16 Maintain source raw docs private. Status: PRIVACY_GUARD. Derived SHA and contract allowed; publishing raw source requires explicit authorization

D17 CREATE_NEW_SEQUENCE default. Status: SOURCE_SUPPORTED. No destructive update_existing

D18 Empty/invalid required file blocks every host mutation. Status: SOURCE_SUPPORTED. No dummy asset rescue

D19 SRT/audio/scene gap policy. Status: SOURCE_SUPPORTED. No implicit hold/fade through unplanned gaps

D20 Lock false policy for production. Status: PROPOSAL_NEEDS_SIGNOFF. Do not modify locked value; decide whether block or needs review

# 21 kandidat JSON direction per preset

R01 BRUSH: LEFT_TO_RIGHT;RIGHT_TO_LEFT;TOP_TO_BOTTOM;BOTTOM_TO_TOP;DIAGONAL. SOURCE_SEMANTIC_ONLY. Names and diagonal syntax require signoff

R02 INK: CENTER;FROM_LEFT;FROM_RIGHT;FROM_TOP;FROM_BOTTOM. SOURCE_SEMANTIC_ONLY. Origin is not travel direction

R03 DIGITAL: LEFT_TO_RIGHT;RIGHT_TO_LEFT;TOP_TO_BOTTOM;BOTTOM_TO_TOP;RADIAL. SOURCE_SEMANTIC_ONLY. Discrete grid

R04 SPRAY_PAINT: UNIFORM;LEFT_TO_RIGHT;RIGHT_TO_LEFT;ORIGIN_BURST. SOURCE_SEMANTIC_ONLY. Burst semantics need explicit registry

R05 SKETCH: DIAGONAL_TL_BR;DIAGONAL_BR_TL. SOURCE_SEMANTIC_ONLY. Angle policy unresolved

R06 GRADIENT: LEFT_TO_RIGHT;RIGHT_TO_LEFT;TOP_TO_BOTTOM;BOTTOM_TO_TOP. SOURCE_SEMANTIC_ONLY. Diagonal explicitly optional

G01 RISE: FROM_BOTTOM;FROM_TOP. SOURCE_SEMANTIC_ONLY. Entry orientation vs outgoing behavior

G02 PAN: FROM_LEFT;FROM_RIGHT;FROM_TOP;FROM_BOTTOM. SOURCE_SEMANTIC_ONLY. Start side and movement direction differ

G03 FADE: NONE. SOURCE_CLEAR_TOKEN. No spatial direction

G04 POP: NONE. SOURCE_SEMANTIC_ONLY. No directional motion

G05 WIPE: LEFT_TO_RIGHT;RIGHT_TO_LEFT;TOP_TO_BOTTOM;BOTTOM_TO_TOP. SOURCE_SEMANTIC_ONLY. Mask edge progression

G06 BLUR: NONE. SOURCE_SEMANTIC_ONLY. No spatial direction

G07 SUCCESSION: NONE. SOURCE_SEMANTIC_ONLY. Zoom/blur profile

G08 BREATHE: NONE. SOURCE_SEMANTIC_ONLY. Scale amplitude

G09 BASELINE: FROM_BOTTOM;FROM_TOP. SOURCE_SEMANTIC_ONLY. Baseline upward default

G10 DRIFT: FROM_LEFT;FROM_RIGHT;FROM_TOP;FROM_BOTTOM;DIAGONAL. SOURCE_SEMANTIC_ONLY. Small translation

G11 TECTONIC: HORIZONTAL;VERTICAL. SOURCE_SEMANTIC_ONLY. Axis not direction

G12 TUMBLE: CLOCKWISE;COUNTERCLOCKWISE. SOURCE_SEMANTIC_ONLY. Rotation sign plus entry side

G13 NEON: NONE. SOURCE_SEMANTIC_ONLY. Flicker/glow

G14 SCRAPBOOK: CLOCKWISE;COUNTERCLOCKWISE;FROM_LEFT;FROM_RIGHT. SOURCE_SEMANTIC_ONLY. Tilt sign and entry side separate

G15 STOMP: NONE. SOURCE_SEMANTIC_ONLY. Impact scale

# Contoh ms ke frame pada 30 FPS

T001 SRT ms 0 at 30fps = 0ms → 0f.

T002 SRT ms 16 at 30fps = 16ms → 0f.

T003 SRT ms 17 at 30fps = 17ms → 1f.

T004 SRT ms 50 at 30fps = 50ms → 2f.

T005 SRT ms 1000 at 30fps = 1000ms → 30f.

T006 SRT ms 1500 at 30fps = 1500ms → 45f.

T007 SRT ms 33333 at 30fps = 33333ms → 1000f.

# Handoff akhir

Masih STEP01, tidak boleh memberi status G1A PASS tanpa review atas usulan. Periksa dokumen dan kedua CSV; lanjut STEP02 hanya setelah gate sah. Prompt UI wajib STOP sebelum coding.